- 1. 		OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki br.4 ,koju zastupa

- Općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić (daljem tekstu :Naručilac)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-421

Fax: 033/220-804

e-mail: info@starigrad.ba

- 2.		" KOLINVEST" d.o.o. sa sjedištem Sarajevu, ulica Hamdije Ćemerlića 37, Sarajevo

- koga zastupa direktor Latif Kolak ( u daljem tekstu: Izvođač radova)

- ID broj: 4200226040009

- PDV broj: 200226040009

- Telefon: 033/660-420

- Fax: 033/714-576

- E-mail : info@kolinvest.ba

zaključili su :

UGOVOR

o izvođenju radova:Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji vrtića

Bulbul, Hulusina 10,Općina Stari Grad Sarajevo.

Član 1.

Predmet ugovora je: Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji vrtića Bulbul, Hulusina 10,Općina Stari Grad Sarajevo. a sve prema ponudi broj:56-1/20 od 16.09.2020.godine koja je sastavni dio ovog Ugovora i u skladu sa Odlukom o pregovaračkom postupku bez objave Obavještenja broj: 01/1-11-1131-328/20 od 23.09.2020.godine.

Član 2.

Izvođač radova se obavezuje da će za potrebe Naručioca okončati Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji vrtića Bulbul, Hulusina 10,Općina Stari Grad Sarajevo.

Član 3.

Izvođač radova se obavezuje da će sve ugovoreno iz člana 1.ovog Ugovora izvršiti u skladu sa Ponudom broj: 56-1/20 od 16.09.2020.godine u roku od 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Član 4.

Vrijednost dodatnih radova:

| CIJENA : | 123.289,34 KM |
| --- | --- |
| PDV: | 20.959,19 KM |
| UKUPNO SA PDV-om: | 144.248,53 KM |
| Slovima: | Stotinučetrdesetčetirihiljadedvijestotinečetrdesetosam i 53/100 KM |

- Plaćanje će se vršiti na sljedeći način :

- * Po ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji , u roku od 30 (trideset) dana na žiro račun

- Izvođača radova , koji je dostavljen u ponudi.

Član 5.

- U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će

- platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1,0%

- vrijednosti ugovorenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan

- iznos ugovorene kazne ne može preći 10 % od ukupne vrijednosti ugovorenih radova.

Član 6.

Rokovi iz prethodnog člana se mogu produžiti :

* u slučaju više sile

* u slučaju neotklonjivih smetnji za isporuku roba

Postojanje vanrednih okolnosti iz prethodnog stava utvrđuju ugovorne strane i to na pismeni zahtjev Izvođača u roku od 48 (četrdesetosam) sati od momenta njihovog nastupanja .

Član 7.

- Ugovorne starne su saglasne da će sve štete nastale prema ugovornim organima,  kao i trećim

- licima ,zbog nekvalitetnog i neblagovremenog izvršenja radova iz člana 1. ovog ugovora,

- nadoknaditi isključivo izvođač .

Član 8.

- Garancija na izvedene radove je 36 (tridesetšest) mjeseci računajući od dana okončanja i

- primopredaje radova .

Član 9.

- Sastavni dio Ugovora čine sljedeći dokumenti :

- * Predmjer i predračun radova u skladu sa prihvaćenom Ponudom Izvođača, broj : 56-1/20 od

- 16.09.2020.godine

- * Stručno mišljenje nadzornog organa K-PROJEKT od 28.08.2020.godine

- * Stručno mišljenje nadzornog organa K-PROJEKT od 02.09.2020.godine

- * Mišljenje o konstrukciji stropne ploče, Midhat Hadžialić, d.i.g.

- Član 10.

- Izvođač se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju – bezuslovna bankovna garancija

- za uspješno izvršenje posla u visini od 10% od ugovorenog iznosa u roku od 7 (sedam)

- dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku,

- Ugovor će se smatrati ništavnim .

- Bankovnu garanciju ugovorni organ će realizovati :

- 1. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

- 2. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom realizacije

- Ugovora to konstatuju predstavnici ugovornih organa zaduženi da prate realizaciju.

- Rok važnosti garancije počinje teći od dana potpisivanja Ugovora i važi do isteka garantnog

- roka plus 30 (trideset) dana.

- Član 11.

- U slučaju neusklađenosti navedenih dokumenata pri tumačenju ovog Ugovora, odredbe Posebnih

- ugovornih uslova imaju prvenstvo nad općim ugovornim uslovima, a po tehničkim pitanjima

- prvenstvo imaju posebni tehnički uslovi nad općim tehničkim pitanjima .

- Član 12.

- Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjuju se

- odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima .

- Član 13.

- Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih

- običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

- Član 14.

- Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest)istovjetnih primjeraka, od kojih ugovornom organu Općini

- Stari Grad Sarajevo pripadaju 4(četiri) a Izvođaču radova 2 (dva ) primjerka.

Stručna obrada:

Aldiana Kavazović, dipl.pravnik

predsjednik Komisije za javne nabavke.

Tehnička obrada:

Ermana Sulejmanović

      - " KOLINVEST" d.o.o.           				       Općinski načelnik

- Latif Kolak               					 mr. Ibrahim Hadžibajrić

Broj: ___________________					Broj: 01/1-11-1131-328/20

Sarajevo,____________2020.godine				Sarajevo, 23.09.2020.godine