- 1.    OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki br.4 ,koju zastupa

- Općinski načelnik mr.Ibrahim Hadžibajrić (daljem tekstu: naručilac)

- ID broj: 4200738880009

- PDV: 200738880009

- Telefon: 033/282-410

- Fax: 033/220-804

- e-mail: info@starigrad.ba

- 2.     "OXA" d.o.o, sa sjedištem u Sarajevu, Azize Šaćirbegović bb koga zastupa  direktor Hajrudin Pepeljak (u daljem tekstu:izvođač radova)

- ID broj:4200966240001

- PDV broj: 200966240001

- Telefon: 033/524-131

- Fax:033/524-131

- E-mail:oxadoo@bih.net.ba

zaključili su:

- UGOVOR

- o izvođenju radova: Sanacija vanjskog prostora pored administrativne zgrade Općine Stari Grad Sarajevo

I PREDMET UGOVORA

- Član 1.

- Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava,obaveza i odgovornosti između

- naručioca i izvođača za: Ljetno održavanje saobraćajnica na području Općine Stari

- Grad Sarajevo za period 15.03.2020 zaključno sa ljetnom sezonom 2022. godine  u

- skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, Ponudom izvođača i odredbama

- Okvirnog sporazuma i stvarnim potrebama naručioca.

- Član 2.

- Ovim ugovorom utvrđuje se izvođenje radova: Sanacija vanjskog prostora pored

- administrativne zgrade Općine Stari Grad Sarajevo u skladu sa Predmjerom i

- predračunom radova broj: 22-06/2020 od 22.06.2020.godine koji je sastavni dio ovog

- Ugovora.Ugovor se zaključuje na osnovu člana 1.Okvirnog sporazuma broj : 01/1-11-

- 1604/20  od 19.03.2020. godine zaključenog između naručioca i izvođača radova nakon

- provedenog Otvorenog postupka.

Član 3.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 2. ovog ugovora izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana uvođenja u posao.

Član 4.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 3. ovog ugovora izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 0,2 % vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrijednosti radova. Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa.Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 5.

U skladu sa članom 6. Okvirnog sporazuma, Izvođač radova se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju-bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavim.

Bankovnu garanciju ugovorni organ će realizovati:

1. Ukoliko Izvođač radova ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

2. Ukoliko Izvođač radova ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a

prilikom realizacije Ugovora to konstatuje predstavnik ugovornog organa

zadužen da prati realizaciju ugovora.

Rok važenja garancije počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i važi do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana tj. važi 25 (dvadesetpet) mjeseci.

Član 6.

Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca računajući od dana primopredaje radova.

Član 7.

- Naručilac naručuje, a Izvođač radova prihvata izvođenje radova: Sanacija vanjskog

- prostora pored administrativne zgrade Općine Stari Grad Sarajevo prema

- jediničnim cijenama iz Cjenovnika jediničnih cijena koji je sastavni dio Ponude, a koje su

- identične sa cijenama iz ponude Izvođača radova koja je sastavni dio Okvirnog

- sporazuma. Radovi će se izvoditi u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima,

- standardima i pravilima struke.

II VRIJEDNOST RADOVA, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 8.

- Vrijednost ugovorenih radova iznosi :

| UKUPNO: | 11.606,42 KM |
| --- | --- |
| PDV: | 1.973,09 KM |
| UKUPNO SA PDV-om | 13.579,51 KM |
| Slovima: | (trinaesthiljadapetstotinasedamdesetdevet i 51/100 KM |

- Vrijednost ugovorenih radova ne može preći iznos od 13.579,51 KM za ove radove.

Član 9.

- Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture.

III ROKOVI

Član 10.

Radovi će se izvoditi tokom ugovorenog perioda na osnovu dinamike i rasporeda koji će utvrditi Naručilac i Izvođač radova, a prema zahtjevu i prioritetima koje utvrdi Naručilac.

IV NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Član 11.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće ovlašteno lice Naručioca što će biti utvrđeno posebnim rješenjem.

Nadzor u pogledu ispunjenja ugovorenih obaveza sastoji se posebno od kontrole :

* količine izvedenih radova

* izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno pravilima struke i ponudi

* kvalitete radova

Nadzor će se provoditi svakodnevno , a dinamika i ažurnost nadzora mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

V OSTALE ODREDBE

Član 12.

Na odnose koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, od kada se i primjenjuje.

Član 14.

Sastavni dijelovi Ugovora su:

* Predmjer i predračun radova broj:22-06/2020 od 22.06.2020.godine

(cijene usklađene sa cijenama iz Okvirnog sporazuma)

Član 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripadaju 4 (četiri), a Izvođaču radova 2 (dva) primjerka.

- Stručna obrada:

- Aldiana Kavazović, dipl.pravnik

- predsjednik Komisije za javne nabavke

Tehnička obrada:

Ermana Sulejmanović

- "OXA"          				                              Općinski načelnik

- Hajrudin Pepeljak 			                	 mr. Ibrahim Hadžibajrić

- Broj: _______________________			          Broj: 01/1-11-1131-187/20

- Sarajevo, ____________________		                      Sarajevo,03.07.2020.godine