- 1. 		OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki br.4 ,koju zastupa Općinski

- načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić ( u daljem tekstu :Ugovorni organ)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-421

Fax: 033/220-804

e-mail: info@starigrad.ba

- 2.		„ MIBRAL“ d.o.o. sa sjedištem u ulici Srebrenička 1,71000 Sarajevo

koga zastupa direktor Maja Bralović-Smith ( u daljem tekstu: Izvođač radova)

ID broj: 4200135830007

PDV broj: 200135830007

Telefon: 033/651-604

Fax: 033/656-680

E-mail : info@mibral.ba

zaključili su :

UGOVOR

za: Izvođenje radova hitne sanacije oštećene stropne armiranobetonske

ploče na zacijevljenom dijelu Bistričkog potoka na okretnici Trg Austrije –

Općina Stari Grad Sarajevo

Član 1.

Predmet Ugovora je: Izvođenje radova hitne sanacije oštećene stropne armiranobetonske ploče na zacijevljenom dijelu Bistričkog potoka na okretnici Trg Austrije - Općina Stari Grad Sarajevo a sve prema ponudi broj : 100-2.2-09/21 od 27.09.2021. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-11-6671/21 od 27.09.2021.godine, a nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama – Pregovarački bez objave obavještenja o nabavci.

Član 2.

Ugovorni organi i Izvođač , pošto su se upoznali sa pravima i obavezama koje ima po ovom Ugovoru, saglasili su se da :

1. Izvođač će izvršiti sve ugovorene obaveze kako je to određeno dokumentom koji čini sastavni dio

ovog Ugovora

2. Izvođač se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza , kako bi se radovi i

ostale usluge završili u roku navedenom u ovom ugovoru .

3. Ugovorni organi se obavezuju da će Izvođaču platiti za izvršene radove koji su predmet ovog ugovora

na način utvrđen u TD.

Član 3.

Vrijednost ugovorenih radova koji su predmet ugovora iznosi :

CIJENA:  24.854,86 KM

PDV:          4.225,33 KM

UKUPNO SA PDV-om: 29.080,19 KM

(dvadesetdevethiljadaosamdeset i 19/100 KM)

Član 4.

Plaćanje će se vršiti na sljedeći način :

* Po okončanoj situaciji , u roku od 30 (trideset) dana na žiro račun Izvođača radova, koji je dostavljen u

ponudi.

Član 5.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog Ugovora otpočeti ODMAH nakon  obostranog potpisivanja ugovora.

Rok za izvođenje radova je 10 (deset) kalendarskih dana  od dana uvođenja u posao.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se radovi izvode u skladu sa dinamičkim planom odobrenim od strane službe koja je pokretač nabavke ispred Ugovornog organa – Općina Stari Grad Sarajevo.

Rokovi iz prethodnog člana se mogu produžiti :

* u slučaju više sile

* u slučaju neotklonjivih smetnji za izvođenje radova

Postojanje vanrednih okolnosti iz prethodnog stava utvrđuju ugovorne strane i to na pismeni zahtjev Izvođača u roku od 48 (četrdesetosam) sati od momenta njihovog nastupanja .

Član 7.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1,0% vrijednosti ugovorenih  radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10 % od ukupne vrijednosti ugovorenih radova.

Član 8.

Ugovorne starne su saglasne da će sve štete nastale prema Ugovornim organima,  kao i trećim licima , zbog nekvalitetnog i neblagovremenog izvršenja radova iz člana 1. ovog Ugovora, nadoknaditi isključivo Izvođač.

Član 9.

Izvođač garantira kvalitet izvršenih radova i ugrađenog materijala u roku od 2 (dvije) godine, računajući od dana okončanja radova.

Član 10.

Sastavni dio Ugovora je Predmjer i predračun radova u skladu sa prihvaćenom Ponudom Izvođača, broj : 100-2.2-09/21 od 27.09.2021. godine.

Član 11.

Izvođač se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju – bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavnim .

Bankovnu garanciju ugovorni organ će realizovati :

1. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

2. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom realizacije

Ugovora to konstatuju predstavnici ugovornih organa zaduženi da prate realizaciju ugovora.

Rok važnosti garancije počinje teći od dana potpisivanja Ugovora i važi do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana.

Član 12.

U slučaju neusklađenosti navedenih dokumenata pri tumačenju ovog Ugovora, odredbe Posebnih ugovornih uslova imaju prvenstvo nad općim ugovornim uslovima, a po tehničkim pitanjima prvenstvo imaju posebni tehnički uslovi nad općim tehničkim pitanjima.

Član 13.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima .

Član 14.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 15 .

Ovaj Ugovor sačinjen je u šest (6) šest istovjetnih primjeraka, od kojih Ugovornom organu Općini Stari Grad Sarajevo pripadaju 4 (četiri),  (dva)  a Izvođaču radova 2 (dva ) primjerka.

Stručna obrada:

Aldiana Kavazović,dipl.pravnik

predsjednik Komisije za javne nabavke

Tehnička obrada:

Ermana Sulejmanović

„ MIBRAL“ d.o.o.				      		  Općinski načelnik

Maja Bralović-Smith		                                                 mr. Ibrahim Hadžibajrić

Broj:__________________			                     Broj:01/1-11-6617/21

Sarajevo, ______________				        Sarajevo, 27.09.2021.godine