- 1.    OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki br.4 ,koju zastupa

- Općinski načelnik mr.Ibrahim Hadžibajrić (daljem tekstu: naručilac)

- ID broj: 4200738880009

- PDV: 200738880009

- Telefon: 033/282-410

- Fax: 033/220-804

- e-mail: info@starigrad.ba

- 2.    "KLICO TRANS GRADNJA" d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Lapišnica bb koga zastupa  direktor Alen Klico (u daljem tekstu:izvođač radova)

- ID broj: 4200009450002

- PDV broj: 200009450002

- Telefon: 033/531-552

- Fax: 033/531-552

- E-mail: klicotransgradnja@hotmail.com

zaključili su:

- UGOVOR

- o izvođenju radova:

Izrada pristupnog puta/rampe za invalide na dijelu kaldrmisanog

stepeništa u ulici Save Skarića 8, Općina Stari Grad Sarajevo

- Član 1.

- Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava , obaveza i odgovornosti između

- naručioca i izvođača za: Vanredno održavanje i sanacija kamenih stepeništa i kaldrma na

- području  Općine Stari Grad Sarajevo za period 2020.- 2022. godina u skladu sa

- uslovima iz tenderske dokumentacije,Ponudom izvođača, stvarnim potrebama

- naručioca i odredbama Okvirnog sporazuma.

- Član 2.

- Ovim ugovorom utvrđuje se izvođenje radova: Izrada pristupnog puta/rampe za

- invalide na dijelu kaldrmisanog stepeništa u ulici Save Skarića 8, Općina Stari Grad

- Sarajevo u skladu sa Ponudom broj: 2-04/21 od 14.04.2021.godine koja je sastavni dio

- ovog Ugovora. Ugovor se zaključuje na osnovu člana 1.Okvirnog sporazuma broj

- 01/1-11-1674/20 od 04.05.2020. godine zaključenog između naručioca i izvođača radova

- nakon provedenog Otvorenog postupka.

Član 3.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 2. ovog ugovora izvršiti u roku od 3 (tri) radna dana od dana uvođenja u posao.

Član 4.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 3. ovog ugovora izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 0,2 % vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrijednosti radova. Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 5.

Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

Član 6.

- Naručilac naručuje, a Izvođač radova prihvata izvođenje radova: Izrada pristupnog

- puta/rampe za invalide na dijelu kaldrmisanog stepeništa u ulici Save Skarića 8,

- Općina Stari Grad Sarajevoprema jediničnim cijenama iz Cjenovnika jediničnih cijena

- koji je sastavni dio Ponude, a koje su identične sa cijenama iz ponude Izvođača radov

- koja je sastavni dio Okvirnog sporazuma. Radovi će se izvoditi u skladu sa važećim

- propisima, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke.

II VRIJEDNOST RADOVA, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 7.

UKUPNO:                     689,00 KM

PDV:                              117,13 KM

UKUPNO SA PDV-om:  806,13 KM

- (osamstotinašest i 13/100 KM)

- Član 8.

- Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture.

III ROKOVI

Član 9.

Radovi će se izvoditi tokom ugovorenog perioda na osnovu dinamike i rasporeda koji će utvrditi Naručilac i Izvođač radova, a prema zahtjevu i prioritetima koje utvrdi Naručilac.

IV NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Član 10.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće ovlašteno lice Naručioca što će biti utvrđeno posebnim rješenjem.

Nadzor u pogledu ispunjenja ugovorenih obaveza sastoji se posebno od kontrole :

* količine izvedenih radova

* izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno pravilima struke i ponudi

* kvalitete radova

Nadzor će se provoditi svakodnevno , a dinamika i ažurnost nadzora mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

V OSTALE ODREDBE

Član 11.

Na odnose koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, od kada se i primjenjuje.

Član 13.

Sastavni dijelovi Ugovora su:

* Ponuda broj 2-04/21 od 14.04.2021. godine

* Fotografije

Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripada 5 (pet), a Izvođaču radova 2 (dva) primjerka.

- Stručna obrada:

- Aldiana Kavazović, dipl.pravnik

- predsjednik Komisije za javne nabavke

Tehnička obrada:

Ermana Sulejmanović

- "KLICO TRANS GRADNJA"                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

- Alen Klico       	                                                    mr. Ibrahim Hadžibajrić

- Broj: _______________________			               Broj: 01/1-11-1131-117/21

- Sarajevo,_______________2021.godine			   Sarajevo, 29.04.2021.godine

- Sarajevo, ____________________		                            Sarajevo,23.07.2020.godine