- 1. 		OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki br.4 ,koju zastupa Općinski načelnik	mr. Ibrahim Hadžibajrić ( u daljem tekstu :Ugovorni organ)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-421

Fax: 033/220-804

e-mail: info@starigrad.ba

- 2.		„ GRAKOP“ d.o.o. sa sjedištem u ulici Gromiljak bb, 71250 Kiseljak

koga zastupa direktor Senad Sejdić ( u daljem tekstu: Izvođač radova)

ID broj: 4236047100001

PDV broj: 236047100001

Telefon: 030/872-219

Fax: 030/872-216

E-mail : grakop@grakop.ba

zaključili su :

UGOVOR

za: Izvođenje radova hitne sanacije dijela lokalne ceste Ploča-

dionica u dužini od cca 65,0 metara počev od spoja sa

granitnom kockom u ulici Kovači

Član 1.

Predmet Ugovora je Izvođenje radova hitne sanacije dijela lokalne ceste Ploča-dionica u dužini od cca 65,0 metara počev od spoja sa granitnom kockom u ulici Kovači, a sve prema ponudi broj:19/21 od 25.05.2021.godine koja je sastavni dio ovog Ugovora, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-11-3681/21 od 26.05.2021.godine, a nakon provedenog postupka u skladu sa ZJN – Pregovarački bez objave obavještenja o nabavci.

Član 2.

Ugovorni organi i Izvođač , pošto su se upoznali sa pravima i obavezama koje imaju po ovom Ugovoru, saglasili su se da :

1. Izvođač će izvršiti sve ugovorene obaveze kako je to određeno dokumentom koji čini sastavni dio

ovog Ugovora

2. Izvođač se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza , kako bi se radovi i

ostale usluge završili u roku navedenom u ovom ugovoru .

3. Ugovorni organi se obavezuju da će Izvođaču platiti za izvršene radove koji su predmet ovog ugovora

na način utvrđen u tenderskoj dokumentaciji.

Član 3.

Vrijednost ugovorenih radova koji su predmet Ugovora iznosi :

CIJENA : 31.194,00 KM

PDV :          5.302,98 KM

UKUPNO SA PDV-om: 36.496,98 KM

(tridesetšesthiljadačetiristotinedevedesetšest i 98/100 KM)

Član 4.

Plaćanje će se vršiti na sljedeći način :

* Po ispostavljenoj okončanoj situaciji , u roku od 30 (trideset) dana

Član 5.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog Ugovora otpočeti u roku od 2 (dva) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.Rok za izvođenje radova je 7 (sedam)  kalendarskih dana , od dana uvođenja u posao.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se radovi izvode u skladu sa dinamičkim planom odobrenim od strane službe koja je pokretač nabavke ispred Ugovornog organa – Općina Stari Grad Sarajevo.

Rokovi iz prethodnog člana se mogu produžiti :

* u slučaju više sile

* u slučaju neotklonjivih smetnji za izvođenje radova

Postojanje vanrednih okolnosti iz prethodnog stava utvrđuju ugovorne strane i to na pismeni zahtjev Izvođača u roku od 48 (četrdesetosam) sati od momenta njihovog nastupanja .

Član 7.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1,0% vrijednosti ugovorenih  radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10 % od ukupne vrijednosti ugovorenih radova.

Član 8.

Ugovorne starne su saglasne da će sve štete nastale prema Ugovornim organima,  kao i trećim licima , zbog nekvalitetnog i neblagovremenog izvršenja radova iz člana 1. ovog Ugovora, nadoknaditi isključivo Izvođač .

Član 9.

Izvođač garantira kvalitet izvršenih radova i ugrađenog materijala u roku od 2 (dvije) godine, računajući od dana okončanja radova.

Član 10.

Sastavni dio Ugovora čini Ponuda broj:19/21 od 25.05.2021.godine.

Član 11.

Izvođač se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju – bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavnim .

Bankovnu garanciju ugovorni organ će realizovati :

1. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

2. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom realizacije

Ugovora to konstatuju predstavnici ugovornih organa zaduženi da prate realizaciju ugovora.

Rok važnosti garancije počinje teći od dana potpisivanja Ugovora i važi do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana.

Član 12.

U slučaju neusklađenosti navedenih dokumenata pri tumačenju ovog Ugovora, odredbe Posebnih ugovornih uslova imaju prvenstvo nad općim ugovornim uslovima, a po tehničkim pitanjima prvenstvo imaju posebni tehnički uslovi nad općim tehničkim pitanjima.

Član 13.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima .

Član 14.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sd u Sarajevu.

Član 15 .

Ovaj Ugovor sačinjen je u šest (6) šest primjeraka, od kojih Ugovornom organu Općini Stari Grad Sarajevo pripadaju 4 (četiri),  (dva)  a Izvođaču radova 2 (dva ) primjerka.

Stručna obrada :

Aldiana Kavazović,dipl.pravnik

predsjednik Komisije za javne nabavke

Tehnička obrada:

Ermana Sulejmanović

„ GRAKOP“ d.o.o.						        Općinski načelnik

Senad Sejdić							    mr. Ibrahim Hadžibajrić

Broj : _________________					    Broj:01/1-11-3681/21

Kiseljak, ______________					    Sarajevo, 26.05.2021.godine