- 1.    OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki br.4 ,koju zastupa

- Općinski načelnik mr.Ibrahim Hadžibajrić (daljem tekstu: naručilac)

- ID broj: 4200738880009

- PDV: 200738880009

- Telefon: 033/282-410

- Fax: 033/220-804

- e-mail: info@starigrad.ba

- 2.    "KLICO TRANS GRADNJA" d.o.o.sa sjedištem u Sarajevu, Lapišnica bb koga zastupa  direktor Alen Klico (u daljem tekstu:izvođač radova)

- ID broj: 42000009450002

- PDV broj: 2000009450002

- Telefon: 033/531-552

- Fax: 033/531-552

- E-mail: klicotransgradnja@hotmail.com

zaključili su:

- UGOVOR

- o izvođenju radova: Sanacija kaldrmisanog stepeništa i izrada oborinske odvodnje

- u ulici Porčina – III faza – MZ Vratnik – Općina Stari Grad Sarajevo

I PREDMET UGOVORA

- Član 1.

- Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava , obaveza i odgovornosti između

- naručioca i izvođača za:Vanredno održavanje i sanacija kamenih stepeništa i kaldrma na

- području  Općine Stari Grad Sarajevo za period 2020. - 2022. godina u skladu sa

- uslovima iz tenderske dokumentacije i Ponudom izvođača, odredbama Okvirnog

- sporazuma i stvarnim potrebama naručioca.

- Član 2.

- Ovim ugovorom utvrđuje se izvođenje radova:Sanacija kaldrmisanog stepeništa i

- izrada oborinske odvodnje u ulici Porčina – III faza – MZ Vratnik – Općina Stari

- Grad Sarajevou skladu sa Ponudom broj:19/20 od 23.06.2020.godine koja je sastavni

- dio ovog Ugovora.Ugovor se zaključuje na osnovu člana 1.Okvirnog sporazuma broj

- 01/1-11-1674/20 od 04.05.2020. godine zaključenog između naručioca i izvođača radova

- nakon provedenog Otvorenog postupka.

Član 3.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 2. ovog ugovora izvršiti u roku od 45 (četrdesetpet) radnih dana od dana uvođenja u posao.

Član 4.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 3. ovog ugovora izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 0,2 % vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrijednosti radova. Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa .Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 5.

U skladu sa članom 6. Okvirnog sporazuma, Izvođač radova se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju-bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavim.

Bankovnu garanciju ugovorni organ će realizovati:

1. Ukoliko Izvođač radova ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

2. Ukoliko Izvođač radova ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a

prilikom realizacije Ugovora to konstatuje predstavnik ugovornog organa

zadužen da prati realizaciju ugovora.

Rok važenja garancije počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i važi do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana tj. važi 25 (dvadesetpet) mjeseci.

Član 6.

Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

Član 7.

Naručilac naručuje, a Izvođač radova prihvata izvođenje radova:Sanacija kaldrmisanog stepeništa i izrada oborinske odvodnje u ulici Porčina – III faza – MZ Vratnik – Općina Stari Grad Sarajevo prema jediničnim cijenama iz Cjenovnika jediničnih cijena koji je sastavni dio Ponude, a koje su identične sa cijenama iz ponude Izvođača radova koja je sastavni dio Okvirnog sporazuma. Radovi će se izvoditi u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke.

II VRIJEDNOST RADOVA, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 8.

- Vrijednost ugovorenih radova iznosi :

- UKUPNO:                     46.288,50 KM

- PDV:                                 7.869,05 KM

- UKUPNO SA PDV-om:  54.157,55 KM

- (pedesetčetirihiljadestotinupedesetsedam i 55/100 KM)

- Vrijednost ugovorenih radova ne može preći iznos od 54.157,55 KM.

Član 9.

- Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture.

III ROKOVI

Član 10.

Radovi će se izvoditi tokom ugovorenog perioda na osnovu dinamike i rasporeda koji će utvrditi Naručilac i Izvođač radova, a prema zahtjevu i prioritetima koje utvrdi Naručilac.

IV NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Član 11.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće ovlašteno lice Naručioca što će biti utvrđeno posebnim rješenjem.

Nadzor u pogledu ispunjenja ugovorenih obaveza sastoji se posebno od kontrole :

* količine izvedenih radova

* izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno pravilima struke i ponudi

* kvalitete radova

Nadzor će se provoditi svakodnevno , a dinamika i ažurnost nadzora mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

V OSTALE ODREDBE

Član 12.

Na odnose koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, od kada se i primjenjuje.

Član 14.

Sastavni dijelovi Ugovora su:

* Predmjer i predračun radova broj:19/20 od 23.06.2020.godine

(cijene usklađene sa cijenama iz Okvirnog sporazuma)

Član 15.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest)  istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripadaju 4 (četiri) , a Izvođaču radova 2 (dva) primjerka.

- Stručna obrada:

- Aldiana Kavazović, dipl.pravnik

- predsjednik Komisije za javne nabavke

Tehnička obrada:

Ermana Sulejmanović

- "KLICOTRANSGRADNJA" 				         Općinski načelnik

- Alen Klico       			                	 mr. Ibrahim Hadžibajrić

- Broj: _______________________			          Broj: 01/1-11-1131-190/20

- Sarajevo, ____________________		                      Sarajevo,03.07.2020.godine