- OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ulica Zelenih beretki broj 4 koju zastupa Općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić (u daljem tekstu: Naručilac)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-413

Fax: 033/220-804

e-mail: info@starigrad.ba

web: www.starigrad.ba

- Obrtnička djelatnost „RESIĆ“, ulica Branislava Nušića broj 173, 71000 Sarajevo, koga zastupa vlasnik Bahrudin Resić (u daljem tekstu: Izvođač radova)

ID broj: 4302960280009

Mob:  061/359-650

e-mail: bahrudinresic@gmail.com

zaključili su:

U G O V O R

za izvođenje radova:

Izvođenje građevinskih radova na zamjeni dotrajalih krovnih prozora te nabavka i ugradnja novih, u potkrovnom stanu stambenog objekta u ulici Mehmed paše Sokolovića

broj 8, čiji je korisnik Marković Goran, Općina Stari Grad Sarajevo

Član 1.

Predmet Ugovora je izvođenje radova: Izvođenje građevinskih radova na zamjeni dotrajalih krovnih prozora te nabavka i ugradnja novih, u potkrovnom stanu stambenog objekta u ulici Mehmed paše Sokolovića broj 8, čiji je korisnik Marković Goran, Općina Stari Grad Sarajevo, a sve prema ponudi/predračunu firme Obrtnička djelatnost „RESIĆ“ od 26.08.2022. godine koja je sastavni dio Ugovora, a u skladu sa Odlukom o nabavci broj: 01/1-11-1-488/22 od 07.11.2022. godine.

Član 2.

Osoba zadužena ispred Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo se obavezuje da u roku od 2 (dva) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora uvede Izvođača radova u posao.

Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora ako se ne ispoštuje rok okončanja radova iz člana 2. ovog Ugovora.

Član 3.

Izvođač se obavezuje da će realizaciju Ugovora izvršiti u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti po završetku radova, u roku od 30 (trideset) dana nakon ispostavljanja fakture od strane Izvođača radova i nakon prijema radova od strane nadzornog organa, na kojoj će OBAVEZNO biti napisan broj ovog Ugovora.

| CIJENA: | 1.970,00 KM |
| --- | --- |
| PDV: | Nije u sistemu PDV-a |
| UKUPNO: | 1.970,00 KM |

(jednahiljadadevetstotinasedamdeset i 00/100 KM)

Član 5.

Garancija za proizvode i kvalitet izvedenih radova je 10 (deset) godina od dana završetka i preuzimanja radova.

Član 6.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 2. ovog Ugovora, Izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1,0% vrijednosti ugovorenih radova, za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupne ugovorene vrijednosti radova. Odabrani Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani Izvođač radova nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 7.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 8.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripadaju 3 (tri), a Izvođaču radova 2 (dva) primjerka.

Zasnovanost Ugovora na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, stručni saradnik za javne nabavke

Aldiana Kavazović, dipl. pravnik

predsjednik Komisije za javne nabavke

Obrtnička djelatnost „RESIĆ“     		  	OPĆINSKI NAČELNIK

Bahrudin Resić					 mr. Ibrahim Hadžibajrić

Broj: ______________			                        Broj: 01/1-11-1-488/22

Ilidža,  _____________				            Sarajevo, 07.11.2022. godine