- 1.     OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki broj 4, koju zastupa

- vršioc dužnosti načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Mirsada Smajić, dip.iur. (daljem tekstu:

- Naručilac)

- ID broj: 4200738880009

- PDV: 200738880009

- Telefon: 033/282-410

- Fax: 033/206-957

- e-mail: info@starigrad.ba

- 2.    KONZORCIJ „KOLINVEST“ d.o.o. Sarajevo i „FADŽ-COMPANY“ d.o.o. Ilidža,             nosilac konzorcija „KOLINVEST“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Čemerlića

- broj 37, koga zastupa direktor Latif Kolak (u daljem tekstu: Izvođač radova)

- ID broj: 4200226040009

      - PDV broj: 200226040009

- Telefon: 033/660-420

- Fax: 033/714-576

- E-mail: info@kolinvest.ba

zaključili su:

- UGOVOR

- za:

Izvođenje radova na hitnoj sanaciji poslovnog prostora ambulante Logavina – JU Dom zdravlja Stari Grad u ulici Karpuzova broj 5, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja

I PREDMET UGOVORA

- Član 1.

- Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između Naručioca i Izvođača za: Izvođenje radova na hitnoj sanaciji poslovnog prostora ambulante Logavina – JU Dom zdravlja Stari Grad u ulici Karpuzova broj 5, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom Izvođača radova, stvarnim potrebama ugovornog organa i odredbama Okvirnog sporazuma broj: 01/1-11-1207/23 od 28.03.2023. godine zaključenog između Ugovornog organa i Izvođača radova za: Izvođenje građevinskih radova za potrebe sanacije stambenih jedinica i poslovnih  prostora sa pravom raspolaganja Općine Stari Grad Sarajevo.

- Član 2.

- Ugovor se zaključuje na osnovu člana 1. Okvirnog sporazuma zaključenog između Naručioca i Izvođača radova nakon provedenog Otvorenog postupka. Ovim Ugovorom se utvrđuje izvođenje radova iz člana 1. ovog Ugovora, u skladu sa Ponudom, broj: 73/23 od 23.08.2023. godine.

Član 3.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti u roku od 12 (dvanaest) dana od dana uvođenja u posao.

Član 4.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 3. ovog ugovora Izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 0,2 % vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrijednosti radova. Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani Izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 5.

Izvođač radova se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju-bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavim.

Bankovnu garanciju Naručilac će realizovati:

1. Ukoliko Izvođač radova ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

2. Ukoliko Izvođač radova ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom  realizacije Ugovora to konstatuje predstavnik ugovornog organa zadužen da prati realizaciju ugovora.

Rok važenja garancije počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i važi do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana tj. važi 25 (dvadesetpet) mjeseci.

Član 6.

Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca računajući od dana primopredaje radova.

Član 7.

Naručilac naručuje, a Izvođač radova prihvata: Izvođenje radova na hitnoj sanaciji poslovnog prostora ambulante Logavina – JU Dom zdravlja Stari Grad u ulici Karpuzova broj 5, na kojem Općina Stari Grad Sarajevo ima pravo raspolaganja, prema jediničnim cijenama iz Cjenovnika jediničnih cijena, a koje su identične sa cijenama iz ponude Izvođača radova, broj: 12/23 od 20.02.2023. godine, na osnovu koje je zaključen Okvirni sporazum. Radovi će se izvoditi u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke.

II VRIJEDNOST RADOVA, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 8.

- Vrijednost ugovorenih radova iznosi:

| UKUPNO: | 3.567,00 KM |
| --- | --- |
| PDV: | 606,39 KM |
| UKUPNO SA PDV-om: | 4.173,39 KM |
| Slovima: | (četirihiljadestotinusedamdesettri i 39/100 KM) |

Vrijednost ugovorenih radova ne može preći iznos od 4.173,39 KM sa uključenim PDV-om za predmetne radove.

Član 9.

- Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture.

III ROKOVI

Član 10.

Radovi će se izvoditi tokom ugovorenog perioda na osnovu dinamike i rasporeda koji će utvrditi Naručilac i Izvođač radova, a prema zahtjevu i prioritetima koje utvrdi Naručilac.

IV NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Član 11.

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će ovlašteno lice Naručioca što će biti utvrđeno posebnim rješenjem.

Nadzor u pogledu ispunjenja ugovorenih obaveza sastoji se posebno od kontrole:

* količine izvedenih radova;

* izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno pravilima struke i ponudi;

* kvalitete radova.

Nadzor će se provoditi svakodnevno, a dinamika i ažurnost nadzora mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

V OSTALE ODREDBE

Član 12.

Na odnose koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, od kada se i primjenjuje.

Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripada 6 (šest), a Izvođaču radova 2 (dva) primjerka.

- Zasnovanost Ugovora na zakonu potvrđuju:

Tarik Aščić, stručni saradnik za javne nabavke

- Aldiana Kavazović, dipl. pravnik

- predsjednik Komisije za javne nabavke

- Nosilac konzorcija 						    V.D. NAČELNIKA

- „KOLINVEST“ d.o.o. Sarajevo                                                Općine Stari Grad Sarajevo

    - Latif Kolak                                                                     Mirsada Smajić, dipl.iur

- Broj: _________________			                     	            Broj: 01/1-11-1-273/23

- Sarajevo,  ______________			                                    Sarajevo, 18.09.2023. godine