- 1.     OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki broj 4, koju zastupa

- državni službenik Mirsada Smajić, dipl.iur. po ovlaštenju datom Rješenjem Općinskog vijeća

- Stari Grad Sarajevo broj: 02-45-391/23 od 12.06.2023. godine  (daljem tekstu: naručilac)

- ID broj: 4200738880009

- PDV: 200738880009

- Telefon: 033/282-410

- Fax: 033/220-804

- e-mail: info@starigrad.ba

- 2.     "OXA" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici  Dobrinjske bolnice 13, koga zastupa direktor

- Hajrudin Pepeljak (u daljem tekstu: izvođač radova)

- ID broj:4200966240001

- PDV broj: 200966240001

- Telefon: 033/524-131

- Fax:033/524-131

- E-mail:oxadoo@bih.net.ba

zaključili su:

- UGOVOR

- o izvođenju radova:

Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na kolovozu (udarne rupe, mrežaste pukotine,

ulegnuća i slično) na saobraćajnicama na području Općine Stari Grad Sarajevo

- I PREDMET UGOVORA

- Član 1.

- Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između naručioca

i izvođača za: Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na kolovozu (udarne rupe, mrežaste pukotine, ulegnuća i slično) na saobraćajnicama na području Općine Stari Grad Sarajevo u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom izvođača radova, stvarnim potrebama ugovornog organa i odredbama Okvirnog sporazuma broj: 01/1-11-897/22 od 18.04.2022. godine zaključenog između ugovornog organa i izvođača radova za Ljetno održavanje saobraćajnica na području Općine Stari Grad Sarajevo za period 15.03.2022. godine zaključno sa ljetnom sezonom 2024. godine.

- Član 2.

- Ugovor se zaključuje na osnovu člana 1. Okvirnog sporazuma zaključenog između naručioca i

izvođača radova nakon provedenog Otvorenog postupka. Ovim ugovorom se utvrđuje izvođenje radova iz člana 1. ovog ugovora, u skladu sa Predmjerom i Predračunom radova broj: 65/2023 od 12.05.2023. godine koji je sastavni dio ovog ugovora.

Član 3.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog ugovora izvršiti u roku od 30

(trideset) dana od dana uvođenja u posao.

Član 4.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 3. ovog ugovora izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 0,2 % vrijednosti ugovorenih radova za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrijednosti radova. Izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 5.

- Naručilac naručuje, a Izvođač radova prihvata izvođenje radova: Izvođenje radova na sanaciji

- oštećenja na kolovozu (udarne rupe, mrežaste pukotine, ulegnuća i slično) na

- saobraćajnicama na području Općine Stari Grad Sarajevo prema jediničnim cijenama iz

- Cjenovnika jediničnih cijena, a koje su identične sa cijenama iz ponude Izvođača radova koja je

- sastavni dio Okvirnog sporazuma. Radovi će se izvoditi u skladu sa važećim propisima, tehničkim

- normativima, standardima i pravilima struke.

II VRIJEDNOST RADOVA, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 6.

- Vrijednost ugovorenih radova iznosi:

| UKUPNO: | 42.735,02 KM |
| --- | --- |
| PDV: | 7.264,95 KM |
| UKUPNO SA PDV-om: | 49.999,97 KM |
| Slovima: | (četrdesetdevethiljadadevetstotinadevedesetdevet i 97/100 KM) |

Vrijednost ugovorenih radova ne može preći iznos od 49.999,97 KM sa uključenim PDV-om za ove radove.

Član 7.

- Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture.

III ROKOVI

Član 8.

Radovi će se izvoditi tokom ugovorenog perioda na osnovu dinamike i rasporeda koji će utvrditi Naručilac i Izvođač radova, a prema zahtjevu i prioritetima koje utvrdi Naručilac.

IV NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Član 9.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće ovlašteno lice Naručioca što će biti utvrđeno posebnim rješenjem.

Nadzor u pogledu ispunjenja ugovorenih obaveza sastoji se posebno od kontrole :

* količine izvedenih radova

* izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno pravilima struke i ponudi

* kvalitete radova

Nadzor će se provoditi svakodnevno, a dinamika i ažurnost nadzora mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

Član 10.

Ukoliko Izvođač prilikom izvođenja radova pričini štetu trećim licima ili ošteti saobraćajnu

infrastrukturu, signalizaciju ili opremu, dužan je u vlastitom trošku nadoknaditi štetu, odnosno

izvršiti popravku.

V OSTALE ODREDBE

Član 11.

Na odnose koji nisu regulisani ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, od kada se i primjenjuje.

Član 13.

Sastavni  dio ugovora je Predmjer i Predračun radova broj: 65/2023 od 12.05.2023. godine.

(cijene usklađene sa cijenama iz Okvirnog sporazuma)

Član 14.

Ovaj ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripada 5 (pet), a Izvođaču radova 2 (dva) primjerka.

- Zasnovanost akta na zakonu potvrđuju:

- Tarik Aščić, stručni saradnik za javne nabavke

- Aldiana Kavazović, dipl.pravnik

- predsjednik Komisije za javne nabavke

"OXA" d.o.o. Sarajevo                                               Po ovlaštenju datom Rješenjem

- Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

Hajrudin Pepeljak                                            broj: 02-45-391/23 od 12.06.2023. godine

Mirsada Smajić, dipl.iur.

- Broj: _______________________			                      Broj: 01/1-11-1-229/23

- Sarajevo, ____________________		                                  Sarajevo, 11.07.2023. godine