- OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ulica Zelenih beretki br.4 koju zastupa Općinski načelnik mr. Ibrahim Hadžibajrić (u daljem tekstu: naručilac)

ID broj: 4200738880009

PDV: 200738880009

Telefon: 033/282-410

Fax: 033/220-804

web: www.starigrad.ba

- "KLICO TRANS GRADNJA" d.o.o. sa sjedištem u ulici Lapišnica bb, Sarajevo, koga zastupa Alen Klico (daljem tekstu: izvođač radova )

ID broj: 4200009450002

PDV broj: 200009450002

Tel/Fax : 033/531-552

zaključili su :

U G O V O R

za izvođenje radova: Radovi na sanaciji Bistričkog potoka između II i III

kaskade- Općina Stari Grad Sarajevo

Član 1.

Predmet ugovora je izvođenje:Radovi na sanaciji Bistričkog potoka između II i III kaskade-Općina Stari Grad Sarajevo,a sve prema  Ponudi broj: 05/20 od 04.03.2020.godine, koja je sastavni dio Ugovora,a u skladu sa Odlukom o nabavci broj:01/1-11-1131-039/20 od 16.03.2020. godine.

Član 2.

Izvođač radova  se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog Ugovora izvršiti u roku od 30 (trideset)radnih dana od dana uvođenja u posao.Garancija za izvedene radove je 2 godine.

Član 3.

Osoba zadužena ispred Službe CZ se zadužuje da u roku od 2 (dva) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora stupi u kontakt sa Izvođačem i dogovori termin uvođenja izvođača u posao.Naručilac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora, ako se ne ispoštuje rok okončanja radova iz člana 2. ovog Ugovora.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će izvršiti plaćanje u roku od 30 (trideset) dana po potpisivanju ugovora u skladu sa ponudom  na transakcijski račun izvođača radova .

CIJENA :  5.106,00 KM

PDV :           868,02 KM

UKUPNO :  5.974,02 KM

(pethiljadadevetstotinasedamdesetčetiri i 02/100 KM)

Član 5.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 2. ovog Ugovora , izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 1,0 % vrijednosti ugovorenih radova, za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja , s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10 % od ukupne ugovorene vrijednosti radova. Odabrani izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa .Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 6.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 7.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 ( šest )  istovjetnih primjeraka, od kojih naručiocu pripadaju 4 (četiri), a izvođaču radova 2 (dva ) primjerka.

Stručna obrada :

Enes Smajlović,dipl.pravnik

Tehnička obrada :

Ermana Sulejmanović

KLICO TRANS GRADNJA                                                  Općinski načelnik

Alen Klico             		                        	    mr.  Ibrahim Hadžibajrić

Broj : ______________					Broj:01/1-11-1131-039/20

Sarajevo,____________				           Sarajevo, 16.03.2020.godine